AI-Education 学生数字孪生模块

附录C-2 项目计划

面向学生数字孪生模块

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-05-13 |
| 模块 | 学生数字孪生 |
| 依据 | 当前项目代码、接口、数据库与模板文档结构 |

# 1 项目概述

学生数字孪生模块负责汇聚学习过程数据，生成学生画像、能力雷达、薄弱知识点、风险预警和趋势分析，并向课程孪生、教师孪生和个性化路径模块输出可复用结果。

# 2 项目范围

| 范围项 | 说明 |
| --- | --- |
| 包含 | 数据采集、画像计算、趋势记录、画像接口、学生诊断页面、路径推荐联动。 |
| 不包含 | 教师数字孪生完整指标体系、行业情报、作业中心全流程、生产级统一认证。 |
| 依赖 | 课程节点、测验记录、会话记录、LLM 日志、用户与师生关系数据。 |

# 3 工作分解

| 阶段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 确定画像指标、输入数据和输出对象 | 需求规格说明书 |
| 数据设计 | 设计画像主表、节点明细、趋势历史 | 数据库设计报告 |
| 核心实现 | 实现采集、评分、风险、趋势和摘要生成 | 核心技术实现报告 |
| 界面联调 | 学生诊断页面接入雷达图、趋势图和列表 | 用户界面设计 |
| 测试验收 | 完成接口、算法、页面和回归测试 | 系统测试报告 |

# 4 风险计划

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 历史 JSON 与实体表并存 | 数据来源混淆 | 以实体表为准，保留迁移兜底。 |
| 画像数据不足 | 风险与趋势不稳定 | 缺失数据按 0 或稳定状态处理。 |
| LLM 日志无法匹配节点 | 互动指标偏低 | 用 topic、module 与叶子节点做模糊匹配。 |
| 多课程逻辑未完全展开 | 课程画像过滤不足 | 保留 course_id 参数，逐步完善多课程映射。 |

# 5 交付清单

学生画像数据模型与存储能力。

掌握度计算、技术分层、风险预警和趋势分析逻辑。

学生画像 API 与课程画像 API。

学生端学习诊断报告页面。

模块测试与验收说明。